**ДОГОВОР**

№ 02701-604/2024/\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_

г. Красноярск «\_\_\_\_\_» сентября 2024г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Разрез «Саяно-Партизанский» (ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»),** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**,в лице Генерального директора Огнева Вадима Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.**

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работыпо разработке проекта горно-экологического мониторинга (далее – проектная документация).

Проектная документация разрабатывается по проектной документации «Отработка запасов каменного угля открытым способом участка недр «Ивановские – 3,4» и участка «Юго-Западный» Саяно-Партизанского каменноугольного месторождения. 2 этап строительства» и согласовывается в Центрсибнедра.

1.2. Результатом работ по настоящему Договору является проектная документация по объекту, указанному в п. 1.1. Договора, местоположение: 660075, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34А.

1.3. **Состав работ:**

• Сбор материалов в архивах, геологических фондах и сторонних организациях.

• Рекогносцировочное обследование объекта.

• Обработка собранных материалов по всем компонентам окружающей природной среды.

• Разработка структуры и содержания горно-экологического мониторинга.

• Разработка системы наблюдений, мест, методов, объемов контроля за состоянием наблюдаемых компонентов природной среды с графикой.

1.4. При выполнении работ по настоящему Договору соблюдать требования следующих нормативных документов:

• Временное положение о горно-экологическом мониторинге. Москва, 1997 г.

• Требования к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых. Москва, 2000 г.

• Сборник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Москва, 1991 г.

• СП 2.1.5.1095-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Москва, 2001 г.

• Требования к гидрогеологическим исследованиям на месторождениях, осваиваемых открытым способом. Ленинград, 1970 г.

• Действующие нормативные документы.

**2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**

2.1. Подрядчик выполняет работы с момента заключения настоящего Договора и до 15.04.2025.

2.2. Выполнение работ и их сдача производятся единовременно*.* Допускается досрочное выполнение работ с согласия Заказчика. В этом случае Заказчик обязан принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. Объем проектной документации должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормам и правилам.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.**

**3.1. Заказчик обязуется:**

3.1. Заказчик предоставляет исходные данные по списку направленному Подрядчиком в соответствии с п.5.1 настоящего Договора.

3.1.2. Производить приемку и оплату работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.3. Использовать документацию, полученную от Подрядчика, только для целей, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.4. Немедленно письменно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

3.1.5. Назначить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представителей, ответственных за взаимодействие с Подрядчиком по настоящему Договору.

3.1.6. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ по настоящему Договору.

3.1.7. **Заказчик имеет право** в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.8. В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации, Заказчик вправе привлечь Подрядчика к участию в деле.

**3.2. Подрядчик обязуется:**

3.2.1. Выполнять работы в соответствии с Техническим заданием Приложением №1 к настоящему Договору, исходными данными для выполнения работ и настоящим Договором, соблюдать содержащиеся в них требования качественно и в сроки оговоренные настоящим Договором.

3.2.2. Использовать документацию, полученную от Заказчика, только для целей, предусмотренных настоящим Договором.

3.2.3.Передать Заказчику результат работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором. 3.2.4.Информировать Заказчика по его письменному запросу о состоянии дел по выполнению работ по настоящему Договору.

3.2.5. Назначить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представителей, ответственных за работы по настоящему Договору.

3.2.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству, Техническому заданию, представленной Заказчиком необходимой документации. В случае если указания выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ, сроки и условия их оплаты.

3.2.7. Не вносить без предварительного согласования с Заказчиком в письменной форме изменения в проектную документацию.

3.2.8. В случае обнаружения недостатков в работе по вине Подрядчика, а также выявленных в ходе согласования проектной документации, устранить их за свой счет и в установленные сроки.

* + 1. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, если в процессе выполнения работы вне зависимости от причин выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, в том числе в случае:
* непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком исходных данных, технической документации;
* возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
* иных не зависящих от Подрядчика или Заказчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы.

* + 1. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.2.9., либо продолживший работу, не дожидаясь ответа на предупреждение, или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
    2. Подрядчик не вправе передавать результат работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
    3. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной документации.
    4. По всем вопросам, возникающим в процессе выполнения работы, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения взаимовыгодного для Сторон результата.
    5. Представить Заказчику свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам либо иной документ, установленный действующим законодательством РФ, на право заниматься проектированием, маркшейдерской и/или изыскательской деятельностью на опасных и технически сложных объектах одновременно с подписанием настоящего Договора.
    6. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
    7. Нести ответственность за ненадлежащее качество выполненной документации и за срыв сроков в соответствии нормами действующего законодательства РФ.

3.2.17. **Подрядчик имеет право** привлекать при необходимости третьих лиц для выполнения работ по настоящему договору, при этом Подрядчик несет полную ответственность за действия третьих лиц, привлекаемых для выполнения работ.

При привлечении Подрядчиком третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик обязан документально подтвердить:

- благонадежность привлекаемых им третьих лиц в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами;

- наличие у привлекаемых им третьих лиц лицензий, сертификатов, разрешительной документации и т.п. на выполнение работ по настоящему договору;

- наличие текущих договорных отношений с данными третьими лицами или гарантийные письма от указанных третьих лиц о намерении заключить соответствующие договоры с Подрядчиком;

- наличие у третьих лиц необходимого квалифицированного персонала, который будет задействован для исполнения обязательств по настоящему договору.

**4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.**

4.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определена в соответствии со сметной документацией и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек, с учетом НДС 20% (или НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения).

* 1. Стоимость работ, указанная в 4.1. изме­нению в сторону увеличения не подлежит, за исключением возникновения необходимости проведения дополнительных работ. При необходимости проведения дополнительных работ, по согласованию Сторон составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору с приложением дополнительной сметной документации, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Окончательно стоимость работ определяется объемом фактически выполненных работ, согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ, составляемому Сторонами расширенно с указанием всего перечня выполненных работ.

4.3. Расчет по настоящему договору производится в течение 90 (девяносто) календарных дней от даты подписания Сторонами без замечаний Акта сдачи-приемки, на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры.

4.4. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.5. Зачет встречных однородных требований по настоящему Договору (в порядке статьи 410 ГК РФ), не признанных другой Стороной, в одностороннем порядке не допускается. Возможен зачет встречных однородных требований по настоящему Договору, признанных другой Стороной, только по взаимному согласию Сторон.

**5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.**

5.1. Подрядчик в течение \_\_(\_\_\_) календарных дней от даты заключения настоящего Договора запрашивает у Заказчика исходные данные необходимые для составления проектной документации, путем направления в адрес Заказчика списка по электронной почте указанной в настоящем Договоре.

5.2. Заказчик в течение \_\_\_\_ (\_\_\_) календарных дней с момента получения списка от Подрядчика передает по акту сдачи-приемки по форме Приложения №2 Подрядчику исходные данные необходимые для составления проектной документации.

5.3. Подрядчик выполняет работы в сроки, предусмотренные п. 2.1. настоящего Договора.

5.4. При завершении работ, при условии согласованной проекторной документации в Департаменте по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра), Подрядчик представляет Заказчику по акту приема-передачи результат работ, Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру. Указанные документы должны быть представлены Заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг и датированы последним числом месяца, в котором оказание услуг было завершено.

5.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения результата работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ подписывает и направляет Подрядчику Акт сдачи-приемки выполненных работ или письменный мотивированный отказ от приемки работ. Основаниями для отказа в приемке работ являются некачественное выполнение работ, некомплектность документации, несоответствие документации требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, Техническому заданию.

5.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, Необходимые доработки, указанные в двустороннем Акте, производятся за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ только после выполнения Подрядчиком необходимых доработок.

5.7. По завершении выполнения работ, Подрядчик передает Заказчику в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 1экземпляре на электронном носителе.

Форматы файлов на электронном носителе (CD/DVD диск).:

- текстовые приложения: \*.doc, \* excel и \*.pdf;

- графические приложения: чертежи, схемы: \*.dwg/dxf и \*.pdf

5.8. Работы считаются завершенными, а обязательства Подрядчика выполненными в полном объеме с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.

5.9. Приемка документации Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности за качество принятых технических решений в документации, а также за качество выполнения каких-либо работ (услуг), относящихся к работам (услугам), выполненным Заказчиком или третьими лицами по Договорам с Подрядчиком.

5.10. Если в ходе работ обнаруживается нецелесообразность дальнейшего выполнения работ или невозможность достижения результата работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Сторон, Стороны обязаны приостановить работы и известить об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ, в результате оформить: соглашение о расторжении настоящего Договора, либо об изменении его условий и согласовать сроки и порядок проведения взаиморасчетов.

5.11. В случае выявления Подрядчиком в период выполнения работ по настоящему Договору необходимости в проведении обоснованных дополнительных объемов работ, не предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязан письменно известить Заказчика. В этом случае Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения соответствующего уведомления, обязан принять решение о проведении дополнительных работ, по результатам которого Сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему Договору, либо направить в адрес Подрядчика письменный отказ от проведения дополнительных работ.

5.12. Заказчик может в любое время до передачи ему на согласование разработанной документации, но не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до такой передачи, отказаться от исполнения настоящего Договора. Убытки и затраты Подрядчика, причиненные расторжением Договора, возмещению не подлежат.

5.13. В случае изменения в процессе выполнения работ по настоящему Договору требований нормативных правовых актов к содержанию технической (проектной) документации, срокам проведения ее экспертизы (согласования) государственными органами и (или) учреждениями, Стороны в обязательном порядке подписывают соответствующее дополнительное соглашение, изменяющее сроки, стоимость и (или) иные условия настоящего Договора.

5.14. В случае необходимости внесения изменений в *Приложение №1* по инициативе Заказчика, последний обязан уведомить Подрядчика не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты внесения соответствующих изменений и стороны в обязательном порядке подписывают соответствующее дополнительное соглашение, изменяющее сроки, стоимость и (или) иные условия настоящего Договора.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства (реконструкции), а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе рабочей документации. В этом случае Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно внести изменения в рабочую документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 % стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6.4.В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,01 % от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченных работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Подрядчика.

6.5. Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ.

6.6. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Подрядчика возврата уплаченных по Договору денежных средств и возмещения причиненных убытков.

6.7. Взыскание убытков, штрафов, пени не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.8.Выставление и начисление штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон и осуществляются ими по своему усмотрению в случае нарушения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

6.9 Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами Заказчику:

во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленной стоимости приобретенных по настоящему Договору услуг, в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в документах Подрядчика, а также в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных ст. 54.1 НК РФ и связанных с Подрядчиком и (или) обстоятельствами Договора;

в связи с привлечением Подрядчиком третьих лиц без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе с привлечением Подрядчиком третьих лиц, не обладающих признаками действующих организаций.

Заказчик обязуется уведомить Подрядчика обо всех выявленных в ходе мероприятий налогового контроля фактах, с которыми Заказчик связывает свое право на возмещение имущественных потерь.

Подрядчик во избежание необоснованного формального доначисления Заказчику по итогам мероприятий налогового контроля налогов, пеней и штрафов обязуется представить соответствующие пояснения и документы в течение 10 (десяти) дней с даты получения запроса Заказчика.

Подрядчике возмещает Заказчику имущественные потери последнего в размере 120% от сумм, уплаченных Заказчиком на основании решения налогового органа налогов, пеней и штрафа.

Имущественные потери Заказчика подлежат возмещению в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из вступившего в законную силу решения налогового органа.

В случае предоставления Подрядчиком Заказчику исправленных и достоверных документов в срок, не превышающий 2 (двух) лет со дня предъявления Заказчику налоговых претензий, и при условии подтверждения налоговым органом правомерности расходов Заказчика по настоящему Договору и реализации Заказчиком на основании таких документов своего права на возврат уплаченных по итогам мероприятий налогового контроля налогов, Заказчик обязуется вернуть Подрядчику сумму возмещенных потерь в размере доначисленного налога в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты возврата налога.

**7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.**

7.1. Если Сторона, в порядке исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, получила от другой Стороны конфиденциальную информацию, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, если иное не вменено в обязанность Стороны, получившей такую информацию, законодательством РФ.

7.2. Информация конфиденциальна в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности в период действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет по окончании срока действия настоящего Договора.

7.3. Сторона, вопреки настоящему Договору разгласившая конфиденциальную информацию, обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.

7.4. По требованию уполномоченных государственных органов (в частности, правоохранительных и налоговых органов) конфиденциальность настоящего Договора может быть нарушена одной из Сторон без предварительного получения согласия другой Стороны, но исключительно в рамках полномочий того или иного правоохранительного органа и при условии обязательного уведомления другой Стороны и соблюдения законности процедуры получения правоохранительными органами соответствующей информации.

**8**. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.**

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_2025 г. (включительно), а в части исполнения обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ, и настоящим Договором в следующих случаях:

8.2.1. В одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика. Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора без возмещения расходов и убытков Подрядчику. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

8.2.2. Если настоящий Договор расторгается по инициативе Подрядчика в одностороннем внесудебном порядке, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. В этом случае Заказчик вправе потребовать сверх суммы неустоек (пеней, штрафов) возмещения в полном объеме понесенных убытков Заказчика, в том числе связанных с расторжением Договора и необходимостью привлечения другого Подрядчика, а также возмещения других затрат Заказчика.

**9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.**

9.1. Все споры и разногласия Сторон по настоящему Договору, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров.

9.2. В случае не достижения согласия в результате переговоров Сторон обязателен претензионный (досудебный) порядок урегулирования разногласий.

Срок ответа на претензию – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

9.3. В случае не достижения Сторонами согласия после обязательной процедуры досудебного (претензионного) урегулирования разногласий споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Красноярского края.

**10.НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА).**

10.1. Любая из Сторон по настоящему договору освобождается от ответственности за невольное причинение убытков другой Стороне по настоящему договору, если данные убытки возникли по причине обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), ставшие препятствием к исполнению обязательств по настоящему договору. К непреодолимой силе относят в том числе, но не ограничиваясь: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары, штормы, оползни, удары молнии, эрозия почвы, взрывы, ядерная реакция или радиация, радиоактивное загрязнение или заражение), решения высших государственных органов (запрет импорта или экспорта, валютные ограничения и др.), забастовки, войны, революции, террористические акты, саботажи, блокады, мятежи и тому подобные факты или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить (либо возможно предусмотреть, но невозможно предотвратить) при современном уровне человеческого знания и возможностей. Не признаются форс-мажорными обстоятельства, которые по сути являются коммерческим риском, такие как: трудности в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка, изменение цен и так далее.

10.2. При наступлении обстоятельств неопределенной силы (форс-мажор) Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна немедленно, однако не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме известить другую Сторону по настоящему Договору, предоставив при этом в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты извещения доказательства компетентного органа/организации о наступления форс-мажорных обстоятельств либо действий непреодолимой силы.

10.3. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основании для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

10.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор), а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для выполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Если Стороны не смогут Договориться в течение 2 (двух) месяцев, тогда каждая из Сторон вправе требовать расторжение настоящего Договора.

**11. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.**

11.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

11.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

1. 11.1.2. она обладает соответствующими разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами СРО и проч.) и допусками, дающими право на выполнение работ в рамках настоящего Договора;

11.1.3. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;

11.1.4. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ей соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

11.1.5. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

11.1.6. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

11.1.7. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

11.1.8. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ей каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

11.1.9. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

11.1.10. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

11.1.11. вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.

11.2. Настоящим Стороны подтверждают отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей.

11.3. Если какое-либо из указанных в пунктах 11.1-11.2 Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью заверений и уплатить другой Стороне неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора.

11.4. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

**12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются дей­ствующим законодательством Российской Федерации.

12.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представите­лями Сторон.

12.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом с уведомлением или доставлены лично по юридическим (почтовым) адре­сам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

12.4.Договор и дополнительные соглашения к нему подписываются уполномоченными должност­ными лицами Сторон собственноручно, использование аналога собственноручной подписи (фак­симиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта Договора влечет его недействительность.

12.5. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

12.6. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по настоящему Договору все его обязательства переходят к правопреемнику.

12.7.Передача сторонами права требования по настоящему Договору третьим лицам осуществляется с письменного согласия другой стороны.

12.8. В случае изменения у какой-либо из Сторон настоящего Договора места нахождения, наименования и прочих реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону

12.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора является

- Техническое Задание (Приложение № 1)

- Акт приема-передачи (Приложение №2)

**13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»**  ИНН/КПП 2430002701/243001001  ОГРН1032400980072  ***Юридический адрес:***  663551, край Красноярский, район Партизанский  деревня Ивановка, улица Суворова, дом 21.  ***Почтовый адрес:***  660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34 А,  ***Банковские реквизиты:***  Р/сч: 40702810500030003620  Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске  К/сч: 30101810200000000777  БИК: 040407777  Тел.: (391)252-54-81.  E-mail: [rsp@ruscoal.ru](mailto:rsp@.rsp.ruscoal.ru)  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.В. Огнев/**  **М.П.** | **Подрядчик:** |

Приложение №1

к Договору №02701-604/2024/\_\_\_-\_\_\_ от\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО  **ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»**  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Огнев | СОГЛАСОВАНО |

**Техническое задание**

**на оказание услуг по** **разработке и согласованию программы горно-экологического мониторинга**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Цель | *Оказание услуг по разработке и согласованию программы горно-экологического мониторинга (выполнение условий лицензии на право пользования недрами с целью добычи каменного угля)* |
| 2. Наименование объекта | *ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»* |
| 3. Место расположения объекта | ***Почтовый адрес:***  660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34a |
| 4. Описание выполняемых услуг | ***1. Основные требования к работе:***  Проект горно-экологического мониторинга» разрабатывается по проектной документации «Отработка запасов каменного угля открытым способом участка недр «Ивановские – 3,4» и участка «Юго-Западный» Саяно-Партизанского каменноугольного месторождения. 2 этап строительства» и согласовывается в Центрсибнедра.  В соответствии с действующими нормативными документами оцениваются: методы, режим, состав и др. параметры наблюдений за состоянием геологической среды и других компонентов окружающей природной среды (недра, поверхностные и подземные воды, почвы, атмосферный воздух, растительный и животный мир, водные биоресурсы, отходы производства и потребления).  ***2. Перечень основных нормативных документов:***   * Временное положение о горно-экологическом мониторинге. Москва, 1997 г. * Требования к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых. Москва, 2000 г. * Сборник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Москва, 1991 г. * СП 2.1.5.1095-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Москва, 2001 г. * Требования к гидрогеологическим исследованиям на месторождениях, осваиваемых открытым способом. Ленинград, 1970 г. * Действующие нормативные документы.   ***3. Сведения о необходимости выполнения исследований в процессе проектных работ:***   * Сбор материалов в архивах, геологических фондах и сторонних организациях. * Рекогносцировочное обследование объекта. * Обработка собранных материалов по всем компонентам окружающей природной среды. * Разработка структуры и содержания горно-экологического мониторинга. * Разработка системы наблюдений, мест, методов, объемов контроля за состоянием наблюдаемых компонентов природной среды с графикой. |
| 5. Срок выполнения работ | До 15.04.2025 г. |
| 6. Форма представление результатов работ | 1. Графический материал (карты, схемы, планы) предоставляется в масштабе.  2. Проектная документация предоставляется в количестве 2-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде (диске) или на другом электронном носителе. |
| 7. Календарный план оказания услуг | До 15.04.2025 г. |

Приложение №2

к Договору №02701-604/2024/\_\_\_-\_\_\_ от\_\_\_\_\_

ФОРМА

АКТ N \_\_\_\_\_\_

сдачи-приемки работ

1. Во исполнение Договора №02701-604/2024/\_\_\_-\_\_\_ от\_\_\_\_\_ (далее - Договор) Подрядчик сдал, а Заказчик принял следующие выполненные работы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование выполненных работ | Фактические сроки окончания работ | Цена | Качество выполненных работ | Замечания Заказчика |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2. Качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Подрядчика и соответствует/не соответствует требованиям Заказчика и/или условиям Договора.

3. В случае если качество выполненных работ не соответствует требованиям Заказчика и/или условиям Договора:

Выявленные Заказчиком недостатки результата работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.1. Сроки устранения выявленных недостатков: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2. Порядок устранения выявленных недостатков: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Примечание: вышеуказанные сроки отсчитываются с момента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Сдал: Принял:

Подрядчик Заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

Форма согласована

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Огнев | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |